竹韵花园10号楼宿舍翻新改造工程

采购项目

采购文件

（采购编号：SZTUYX2019019）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零一九 年 十一 月

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 项目专用资料	3

三、定标方法	6

第三章 工程量清单、图纸及管理技术需求	7

一、工程量清单（见附件）	7

二、图纸（见附件）	8

三、管理技术需求说明	8

（一）重要说明	8

（二）项目管理要求	9

第四章 商务条款	11

第五章 应答文件格式	13

一、文件袋封面（参考格式）	14

二、应答文件封面（参考格式）	15

三、法定代表人证明书	16

四、法人授权委托证明书	17

五、应答承诺函	18

六、供应商资格证明文件	20

七、无违法违规行为承诺函	21

八、应答一览表	22

九、工程量清单报价表	23

第一章 采购公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就竹韵花园10号楼宿舍翻新改造工程项目采用深圳技术大学装饰修缮工程类预选供应商范围内竞价方式进行采购，欢迎符合资格的供应商参与竞价。

- 项目编号：SZTUYX2019019

- 项目名称：竹韵花园10号楼宿舍翻新改造工程

- 项目内容：为我校提供竹韵花园10号楼宿舍翻新改造工程

- 预算金额：人民币壹佰捌拾伍万元整（¥1850000.00）

- 供应商资质要求：

  - 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖供应商公章，原件备查）。

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（证明文件：提供《应答承诺函》加盖供应商公章）。

  - 非为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商（证明文件：提供《应答承诺函》加盖供应商公章）。

  - 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受供应商选用进口产品参与应答；

  - 供应商近三年内（即至少从2016年11月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖供应商公章）；

  - 供应商须为深圳技术大学2019年度学校装饰修缮工程类预选供应商。

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有应答供应商就本项目采购文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单的风险。

- 报名及获取采购文件：具有投标权限的注册供应商（系统操作方法可登录深圳技术大学采购与招投标管理系统-资料下载模块下载《供应商系统操作手册》网址：http://bidding.sztu.edu.cn/info/1049/1375.htm，在2019-12-03起至2019年12月11日 17时00分每天（节假日除外）的9:00—11:00，14:00—17:00登录深圳技术大学采购与招投标管理系统，在网上进行报名、下载查看采购文件。本采购文件暂不收费。

- 投标响应：本项目供应商须提交应答文件，以上文件均需现场递交（地址：深圳技术大学竹韵花园实训楼211室）。

- 竞价地点：2019年12月12日 14时30分（北京时间），在深圳技术大学采购与招投标管理中心公开开标。开标室：深圳技术大学竹韵花园实训楼306室。届时请供应商法定代表人或其授权代表人（须同时提供法人授权委托证明书及身份证明材料）出席开标会。

- 报名并领取了采购文件的潜在供应商，如不参加投标，请在开标前3日以书面形式通知深圳技术大学采购与招投标管理中心。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

联 系 人：黄老师

电话：0755-23256076    邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

投标投诉电话：0755-23256158   投诉邮箱: SZTUZBTS@sztu.edu.cn

受理单位：深圳技术大学采购与招投标管理中心

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2019年 12 月 3 日

第二章 项目专用资料

- 一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUYX2019019 |
| 项目名称 | 竹韵花园10号楼宿舍翻新改造工程 |
| 项目概况 | 为解决我校教师住房困难的问题，拟将竹韵花园10号楼(共225户)进行翻新改造后重新分配。本工程施工内容包括：（1）厨房墙面及吊顶装修；（2）客厅及房间等室内区域重新刷乳胶漆；（3）消防电梯合用前室增加窗户等。具体详见图纸及工程量清单。 |
| 采购人 | 采购采购单位： 深圳技术大学 采购人地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） 采购采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区竹韵花园幼儿园（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | ■组织 联系人; 郭老师. 联系方式; 23256060. 集合时间; 2019年12月9日下午15:00. 集合地点; 深圳市坪山区竹韵花园深圳技术大学基建部办公室（竹韵花园5栋1楼）. 口不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 |
| 纸质应答文件的数量 | 应答文件以纸质版方式提供，正本一份，副本二份。 |
| 应答文件的装订密封要求 | （1）法定代表人证明书、法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）、应答承诺函、供应商资格证明文件、无违法违规行为承诺函、应答一览表、报价文件合并装订为一册； - 应答一览表另行密封，即单独密封在唱标信封内； （3）应答文件需密封包装，密封不完整或不按采购文件要求进行密封的应答文件将被拒收。 |
| *投标报价 | （1）本项目采用固定总价合同。供应商所投报的应答报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如有工程量清单未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。 （2）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批。 （3）根据采购人提供的采购文件、工程量清单、施工图纸、现场勘察结果、补充通知和澄清（答疑）纪要（如果有）中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工器具及设备清单，按照企业定额、价格指数，同时综合考虑企业自身情况及各种市场因素确定总应答报价，考虑必须发生和可能发生的一切费用，供应商可根据实际在措施项目其他项中自行补充，未补充项视为此工作内容已含在综合单价中，不再另行计算。其应包括人工费、材料费、损耗费、辅材费、制作加工费、拼装费、运输费、装卸费、场内二次转运费、垂直运输费、试验及材料检测费、机械费、施工水电费、验收费、技术资料费、竣工图、竣工资料费、半成品及成品保护费、措施费、利润、规费、税金、政策性文件规定、技术措施费、文明施工、临时设施费、职工食宿费、保险、风险、不可预见费用、材料涨价、汇率、责任等所有费用。 （4）供应商不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加项目投标。各供应商在应答报价时，应充分考虑应答报价的风险。 （5）应答报价以人民币为货币单位，统一以“2013国标清单”形式填报综合单价和合价，不得以任何理由予以重复。供应商应保证其报价的充分性、完备性和符合性。报价时不允许使用不平衡报价，经评委认定为不平衡报价的做无效投标处理。 （6）采购人委托成交供应商办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在应答报价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由成交供应商负责。一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在应答报价中。 （7）本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因成交供应商措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由成交供应商自行承担。应答报价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求。 |
| 予以否决的 投标报价 | 本项目预算为：人民币壹佰捌拾伍万元整（¥1850000.00）。投标总报价不能超过预算，否则做无效应答处理。 |
| 采购文件条款设置说明 | 本项目采购文件中的所有技术需求、商务条款均为实质性条款，不允许任何负偏离，供应商参加应答则视为实质性响应所有技术需求、商务条款。 |
| 投标保证金 | 不需要缴纳投标保证金。 |
| 应答文件递交截止时间、地点 | 2019年12月12日 14时30分（北京时间） 深圳技术大学竹韵花园实训楼211室。 |
| 竞价时间、地点 | 2019年12月12日 14时30分（北京时间） 深圳技术大学竹韵花园实训楼306室 |
| 评标方法 | 口最低评标价法 口综合评分法 ■定性评审法 |
| 定标方法 | 采用合理低价成交法确定成交供应商。 |
| 中标服务费 | 免收 |

- 二、应答文件初审

采购人代表对供应商应答文件中的资格证明等内容进行资格性和符合性核查，存在下列情形的供应商，认定其应答无效。

| 资格性检查 |  |
| --- | --- |
| 1 | 供应商不具备采购文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《采购公告》“供应商资质要求”，其中未列示的资格要求不得导致无效应答） |
| 2 | 供应商不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 符合性检查 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开应答 |
| 2 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的应答方案 |
| 3 | 投标总价高于财政预算限额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料 |
| 6 | 未按采购文件第五章“应答文件格式、附件”所提供的样式和要求完整填写应答文件的，以及未按采购文件要求详细填报材料的 |
| 7 | 报价有缺漏项目，或对工程量清单项目内容、数量进行修改的 |
| 8 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 三、定标方法

在实质性响应应答的供应商中，采用合理低价法（综合平均法）确定成交供应商；投标价得分计算公式：①得分＝F－偏差率×100×E1（投标价＞基准价），②得分＝F＋偏差率×100×E2（投标价≤基准价）；其中：偏差率＝100%×（投标价－基准价）/基准价；基准价＝（f×预算金额＋K×投标价平均值）/2，投标价平均值为去掉一个最高投标价和一个最低投标价后的算术平均值，当有效投标报价少于5家时，则不需去掉最高和最低值，下浮系数f取值95%，K值于开标时在7个系数（0.980、0.975、0.970、0.965、0.960、0.955、0.950）中随机分配； F＝100；E1＝1.2；E2＝1.0。

第三章 工程量清单、图纸及管理技术需求

## 一、工程量清单（见附件）

要求：

1、工程计价办法：综合单价法。

2、工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3、本工程量清单是采购人委托相关单位根据本采购文件中所提供的设计文件编制的。

4、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

① 清单封面；

② 总说明；包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

③ 工程项目清单；指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

④ 分部分项工程量清单；

⑤ 措施项目清单；

⑥ 其他项目清单；包括总承包服务费、零星工作项目费等，由供应商根据工程情况，投标报价时填写。

⑦ 零星工作项目表；指采购人提出的工程量暂估的零星工作项目，该表费用由供应商计算后汇入其他项目清单的供应商部分。

5、本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

6、对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求

① 该清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为供应商应完成的实际工程量。结算时，应以由成交供应商和采购人或由采购人授权委托的工程师共同计量、核实的实际完成的工程量为准。

② 该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

③ 该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

④ 该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时供应商不得修改。结算时，应按本采购文件的合同条件中约定的方法调整。

⑤ 针对该清单，供应商报价时应提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

7、对“措施项目清单”的说明和报价要求：

① 该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，供应商实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

② 该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

③ 如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，供应商应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

8、如发现采购人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除采购文件另有要求外，供应商应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，供应商仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

## 二、图纸（见附件）

## 三、管理技术需求说明

### （一）重要说明

1、参考品牌

采购文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对供应商的投标构成任何限制。但供应商所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

- 政策导向

（1）关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部 国家发展改革委 关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《国务院办公厅 关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 环保总局 关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府 关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》中列示的投标产品将在评标时获得竞争优势，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购进入以上清单范围的投标产品。

供应商的投标产品如为上述认定的节能产品、环境标志产品，须在应答文件中予以说明，并附投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件加盖公章。属于国家节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，供应商须提供政府强制采购的节能产品。

（2）关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在采购文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

### （二）项目管理要求

项目管理要求为基本要求，供应商参加应答，则视为接受所述要求。

| 序号 | 项目管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 成交供应商必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。 |
| 2 | 成交供应商施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准。施工前，应与采购人进行施工现场交接，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁。项目竣工验收前，成交供应商应清理施工现场全部垃圾及恢复原貌，做到工完场清。 |
| 4 | 合同附上工程项目部管理人员名单（姓名、职称证书、工作职责），未经采购人同意不能随意变更。成交供应商进场后，需在开工前提供所有施工人员劳动合同或近3个月的社保证明。 |
| 5 | 采购文件中所指定的项目负责人必须进场管理项目施工，坚守施工现场。未经采购人许可，成交供应商不得变更项目负责人。未经采购人同意，如成交供应商擅自更换项目负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价15%元/人次；如成交供应商擅自更换专业负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价5%元/人次。 项目组成人员需在施工前 3 个日历日内到位，否则，成交供应商须按未到位人数向采购人赔偿违约金500元/人/天。成交供应商的专业工程师须通过采购人的确认。 |
| 6 | 施工前，成交供应商须到采购人保卫部门或相关部门办理正式开工手续。进驻采购人场所的所有施工人员，其住宿由成交供应商自行安排，并须到采购人保卫部门或相关部门办理出入手续。成交供应商进场后须安装好水表、电表；项目竣工通过验收后，按实际用量结清水电费，未结清施工水电费，不予办理结算手续。 |
| 7 | 施工时，成交供应商不得拆除原有的强电、弱电、给水、排水、消防等管线设备。确需移动的，成交供应商须向采购人提出申请，并经采购人批准后方可拆除；否则，由成交供应商承担一切责任。 |
| 8 | 工程项目中所有主要设备、材料必须满足设计和使用要求，必须保证本工程提供的材料是合格产品，并提供产品合格证及检验报告。成交供应商采购材料前需提供详细的采购清单（内容包括厂家名称、品牌、规格、型号等）及样品，并报采购人确认。 |
| 9 | 施工的机械设备或剩余的材料运出采购人场所时，须经采购人同意，方可运出。 |
| 10 | 成交供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 |
| 11 | 施工单位必须严格按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》“深建施[1998]41号”及现行有关规定做好文明及安全施工。否则按如下处理： （1）如成交供应商未按经采购人审批的《安全文明施工方案》实施或违反《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的，采购人在结算时将根据现场文明施工情况对成交供应商未实施部分予以扣除。 （2）如被有关主管部门处以通报批评以上（含通报批评）处罚的，每处罚一次采购人将扣除成交供应商“施工单位现场安全文明施工措施费”总额的20％作为罚款，直到该项费用被全部扣除为止。 |

第四章 商务条款

说明：

商务条款为基本要求，供应商参加应答，则视为接受所述要求。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同买方 | 深圳技术大学，即采购人 |
| 2 | 合同卖方 | 成交供应商（供货商）为卖方 |
| 3 | 完工期限和地点 | 3.1合同签订后100个日历日内完成施工，施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。成交供应商必须按照本合同约定的竣工期限完工，超出竣工期限未完工的，成交供应商须按照2000元/天标准支付违约金。 |
|  |  | 3.2施工（具体）地点： 深圳市坪山区竹韵花园10号楼 |
| 4 | 工程质量要求 | 整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。 |
| 5 | 验收标准 | 按国家标准及相关技术规范验收。 |
| 6 | 付款方式 | 本工程不支付预付款，当工程施工完成50%时，采购人按合同价款支付40%给成交供应商，当工程施工完成并提交验收资料后，采购人再按合同价款付30%给成交供应商，余款待工程竣工验收合格及采购人审计部门结算审计完毕，提交工程质量保修金后一次性付清。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%；以保函方式或采购人可以接受的其他非现金形式提交。保修期（两年）满后，无质量问题情况下由采购人退还成交供应商质量保证金。 |
| 7 | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年以上。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |
| 8 | 售后服务需求 | 8.1 质保期内，成交供应商将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，成交供应商应在8小时内及时上门服务并解决问题。 |
|  |  | 8.2 保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由成交供应商负责修理，并由此承担责任和相关费用。成交供应商在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，成交供应商应承担完全赔偿责任。 |
| 9 | 结算原则 | 9.1工程验收合格后，成交供应商20个工作日内向采购人递送结算资料。如过期未递送结算资料，由此产生的后果由成交供应商负责。 |
|  |  | 9.2本工程为固定总价合同，包干内容包括施工图纸、工程量清单所标注的全部施工内容及完成实体内容所必要的措施项目。工程的建设总造价严格按“投标价作为最高结算价”的原则来控制。供应商应全面复核工程量清单，图纸与报价清单中差异之处，由成交供应商在应答报价中统一考虑，结算时不做调整。如有变更，以采购人、成交供应商及监理三方共同现场签证为准。有应答报价的项目按照应答报价计取，没有应答报价的项目综合单价套用2019年11期信息价乘以下浮率计取，下浮率的计算=（1-中标价/最高限价）*100%。 |
| 10 | 其他 | 成交供应商应按其应答文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

第五章 应答文件格式

应答文件组成：

（1）文件袋封面

（2）应答文件封面

*（3）法定代表人证明书

*（4）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（5）应答承诺函

*（6）供应商资格证明文件

*（7）无违法违规行为承诺函

*（8）应答一览表

*（9）工程量清单报价表

说明：带*的文件内容为必备选项，如缺少将导致无效应答。

供应商制作应答文件时应编排目录及页码，以方便评委评审。

## 一、文件袋封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目 应答文件 内容: □ 唱标信封（应答一览表、电子文件） □ 应答文件 正、副本 投 标 人： 招标编号： 项目名称： 在201年 月 日 点 之前不得启封 递交地点：深圳技术大学

重要提示：

1.唱标信封 与 应答文件正、副本 必须分开单独封装并标贴此封面，在封面标注封装内容，封口处加盖公章。

2.开标报价内容与应答文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

3.递交应答文件时务请提早到达！

## 二、应答文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

应答文件

商务/技术/报价文件

正（副）本

招标编号：

项目名称：

供应商名称：                     （加盖公章）

投标代表（印刷体）：              手写签名：

手机：

日期 ：201  年   月   日

## 三、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：             (加盖公章)

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、须附法定代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 四、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目应答。

采购编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的应答，并负责一切文书资料提供与确认。

有效期限：与本公司应答文件中标注的应答有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：年   月   日

备注：须附授权代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 五、应答承诺函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目采购文件的要求，(全名及职衔)        经正式授权并以供应商                 （供应商名称、地址）的名义进行投标。提交应答文件纸质版正本一份，副本两份，应答文件电子文本 一 份。

应答文件包括以下部分：

- 商务文件

- 报价文件

- 供应商认为其它必要的内容

我方供应商代表在此声明并同意如下：（1）我方同意并接受采购文件的各项要求，同意并遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供应答文件；（2）应答文件有效期自投标截止时间起 90天；（3）我方已经详细地阅读了全部采购文件及补充文件（如有）；（4）我方已完全理解采购要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；（5）我方同意向招标人提供有关应答的其他证明资料；

我方承诺如有以下情形之一的，我单位原意接受采购人或其上级主管部门作出的违规处理（录入不良行为名单，并且对违规供应商作下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的处理）或行政处罚：

（1）为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的；

（2）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（3）被证实我单位的应答文件中存在虚假资料的；

（4）成交后拒绝按成交条件或无理由未在规定期限内与采购人签订合同的；

（5）成交且合同签署后，未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行的。

所有有关本次应答的事项，请按下述方式与我方联系。

供应商名称：                    （加盖公章）

供应商地址：

邮政编码：

供应商代表姓名（印刷体）：         （手写签名）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

注明：提交应答承诺函，即视为实质性响应本采购文件（包括附件）中的所有条款，不接受任何负偏离响应。

## 六、供应商资格证明文件

供应商名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

- 提供采购公告第5条供应商资格要求的证明文件和评审信息中关于供应商资格要求的相关证明文件。

- 供应商认为有必要提供的其他证明文件。

供应商代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是投标中非常重要的文件，供应商必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对供应商产生非常不利的影响，甚至将直接导致无效应答。

## 七、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，不处于“深圳市政府采购监管网”（www.zfcg.sz.gov.cn）“处罚公告”中的禁止参加政府采购活动期间；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明

供应商名称：（加盖公章）

法定代表或投标代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 八、应答一览表

供应商名称：_________________ （加盖公章）

招标编号：_______________

（元/人民币）

| 包号 | 工程名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| -- |  | 小写金额： 大写金额： |
| 注：上述应答一览表经我司投标代表确认无误，我司无其他投标声明 |  |  |

注：

      - 供应商应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由供应商自行承担。

      - 本表须加盖公章，否则视为无效报价。

供应商代表手写签名：____________________    日期：   年   月   日

## 九、工程量清单报价表

#### （一）工程项目总价表

工程名称：

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | 合 计 | 小写金额： |
|  |  | 大写金额： |

注：

供应商应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由供应商自行承担。

#### （二）单项工程费汇总表

单项工程名称：

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

#### （三）单位工程费汇总表

单位工程名称：

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

#### （四）分部分项工程量清单计价表

单位工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估单价 |  |

#### （五）措施项目费计价表

单位工程名称：

| 序号 | 措施项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

#### （六）其他项目清单计价表

单位工程名称：

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

#### （七）材料设备表

专业或专项工程名称：

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 产地 | 材料设备单价（元） | 材料设备总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 工程量清单报价表须加盖公章，未加盖公章的，视为无效报价，应答无效；

2. 供应商须对工程量清单中的所有项目进行报价，且不得修改工程量清单内容及数量，报价表中遗漏工程量清单项目，或所列项目与工程量清单不一致的，视为无效报价，应答无效。