竹韵花园3、4栋101（原竹韵图书馆一层）咖啡厅工程

采购项目

招标文件

（项目编号：SZTUYX2022003）

深圳技术大学采购与招投标管理中心

二零二二 年 四 月

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 项目专用资料	3

一、项目信息	3

二、应答文件初审	6

三、定标方法	7

第三章 工程量清单、图纸及管理技术需求	8

一、工程量清单（见附件）	8

二、图纸（见附件）	9

三、管理技术需求说明	9

（一）重要说明	9

（二）项目管理要求	10

（三）材料设备要求	11

第四章 商务条款	13

第五章 应答文件格式	15

一、文件袋封面（参考格式）	16

二、应答文件封面（参考格式）	17

三、法定代表人证明书	18

四、法人授权委托证明书	19

五、应答承诺函	20

六、供应商资格证明文件	22

七、无违法违规行为承诺函	23

八、应答一览表	24

九、工程量清单报价表	25

十、供应商情况介绍	29

附件1：合同模板	34

第一章 采购公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，经批准，深圳技术大学采购与招投标管理中心就竹韵花园3、4栋101（原竹韵图书馆一层）咖啡厅工程项目采用深圳技术大学装饰修缮工程类预选供应商范围内竞价方式进行采购，欢迎符合资格的供应商参与竞价。

- 项目编号：SZTUYX2022003

- 项目名称：竹韵花园3、4栋101（原竹韵图书馆一层）咖啡厅工程

- 项目内容：竹韵花园3、4栋101（原竹韵图书馆一层）咖啡厅工程

- 预算金额：人民币陆拾陆万玖仟元整（¥669000.00）

- 供应商资质要求：

  - 在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖供应商公章，原件备查）；

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（证明文件：提供《应答承诺函》加盖供应商公章）；

  - 非为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的供应商（证明文件：提供《应答承诺函》加盖供应商公章）；

  - 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受供应商选用进口产品参与应答；

  - 供应商近三年内（即至少从2019年 04 月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（证明文件：提供《无违法违规行为承诺函》加盖供应商公章）；

  - 供应商须为深圳技术大学2021年度学校装饰修缮工程类预选供应商。（供应商应答时无需提供证明文件，由工作人员查询预选供应商库名单）。

  - 具有有效期内的安全生产许可证（证明文件：提供许可证复印件加盖投标人公章）

- 警示条款：深圳技术大学采购与招投标管理中心有权对所有应答供应商就本项目采购文件要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单的风险。

- 获取采购文件及报名时间、地点：任何有兴趣的合格投标人可从本公告发布之日起至2022年05月05日 17时00分前在深圳技术大学采购与招投标管理中心官网（网址：http://bidding.sztu.edu.cn/）学校集中采购公告处下载采购文件，按照采购文件及深圳技术大学采购与招投标管理中心官网要求进行报名，未报名供应商不得参与竞价。

- 采购文件答疑：注册供应商对采购文件存在疑问或异议的（包括认为采购文件的技术指标或参数存在倾向性或不公正性条款），可在采购与招投标管理系统“投标管理——采购文件质疑”模块提交质疑，逾期不予受理。答疑结果在“投标管理——采购文件答疑”中公布。

- 投标响应：所有应答文件应于2022年05月06日 14时30分 （北京时间）之前邮寄到深圳技术大学学生活动中心110室。逾期提交的应答文件恕不接受。应答文件暂不需要上传至采购与招投标管理系统。

- 竞价地点：2022年05月06日 14时30分（北京时间），在深圳技术大学采购与招投标管理中心公开开标。开标室：深圳技术大学学生活动中心110室。所有投标人法定代表人或其授权代表人无需出席开标会，开标结果将与评标结果一同发布至结果公告处，各供应商可自行查阅。

- 报名成功的潜在投标人，如不参加投标，须在开标前2日在采购与招投标管理系统撤销报名，未撤销报名且无故不参与投标的，将面临被录入不良行为记录名单或者下轮投标评审扣分的风险。投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤回投标的，将面临被录入不良行为记录名单、下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的风险。

招标机构名称：深圳技术大学采购与招投标管理中心

招标文件疑问联系人：黄老师  联系电话：0755-23256076

系统注册审核联系人：谢老师  联系电话：0755-23256157

业务咨询邮箱: SZTUZTB@sztu.edu.cn

深圳技术大学采购与招投标管理中心

2022年 04 月 28 日

第二章 项目专用资料

## 一、项目信息

| 内容 | 规定 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZTUYX2022003 |
| 项目名称 | 竹韵花园3、4栋101（原竹韵图书馆一层）咖啡厅工程 |
| 项目概况 | 竹韵花园3、4栋101咖啡厅建设项目位于竹韵花园3、4栋裙楼一楼，建筑面积约367㎡，改造的主要内容为： 1、原有地面拆除，铺设木地板； 2、墙柱面木饰面安装（含消火栓设置暗门）、墙砖和文化石铺贴； 3、定制烤漆铝合金电动门、幕墙； 4、厨房水电管线布置； 5、墙体设计部位刷乳胶漆； 6、烟感和喷淋头施工； 具体详见图纸及工程量清单。 |
| 采购人 | 采购采购单位： 深圳技术大学 采购人地址：广东省深圳市坪山区兰田路3002号 采购采购代理机构：深圳技术大学采购与招投标管理中心 地址：深圳市坪山区深圳技术大学学生活动中心（临时办公场地） |
| 标前会 | 口组织，时间：地点： ■不组织 |
| 现场踏勘 | ■组织 联系人; 侯老师. 联系方式; 0755-23256306. 集合时间; 2022年05月03日上午10:00. 集合地点; 深圳市坪山区竹韵花园3、4栋裙楼一楼 根据学校防疫管控要求，需持有24小时核酸阴性结果。. 口不组织 |
| 资格审查 | 资格后审 |
| 投标样品 | ■不需提供投标样品 口须提供投标样品 |
| 纸质应答文件的数量 | 应答文件以纸质版方式提供，正本一份，副本二份。 |
| 应答文件的装订密封要求 | - 法定代表人证明书、法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）、应答承诺函、无违法违规行为承诺函、应答一览表、工程量清单报价表合并装订为一册； - 应答一览表及电子文件另行密封，即单独密封在唱标信封内； - 应答文件需密封包装，密封不完整或不按采购文件要求进行密封的应答文件将被拒收。 |
| *投标报价 | - 本工程为固定总价合同，工程量清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为成交供应商应完成的实际工程量。成交供应商必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。 - 供应商应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批。 - 供应商根据建设方提供的招标文件、工程量清单、施工图纸、现场勘察结果、补充通知和澄清（答疑）纪要（如果有）中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工器具及设备清单，按照企业定额、价格指数，同时综合考虑企业自身情况及各种市场因素确定总投标报价，考虑必须发生和可能发生的一切费用，投标人可根据实际在措施项目其他项中自行补充，未补充项视为此工作内容已含在综合单价中，不再另行计算。其应包括人工费、材料费、损耗费、辅材费、制作加工费、拼装费、运输费、装卸费、场内二次转运费、垂直运输费、试验及材料检测费、机械费、施工水电费、验收费、技术资料费、竣工图、竣工资料费、半成品及成品保护费、措施费、利润、规费、税金、政策性文件规定、技术措施费、文明施工、临时设施费、职工食宿费、保险、风险、不可预见费用、材料涨价、汇率、责任等所有费用。 - 供应商不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 - 应答报价以人民币为货币单位，统一以“2013国标清单”形式填报综合单价和合价，不得以任何理由予以重复。投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性。报价时不允许使用不平衡报价，经评委认定为不平衡报价的做无效投标处理。 - 采购人委托成交供应商办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在应答报价中，施工中若发生安全事故（含第三者安全责任事故），一切责任及费用由成交供应商负责。 - 供应商确保所使用的设备材料符合环境卫生有关规定，并必须执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）中对材料要求的规定；禁止使用含铅油漆、含易碎石棉或含多氯聚笨等任何对人有害的设备材料，并由第三方检测机构出具的具有CMA标志的合格的室内环境检测报告，产生的一切费用由投标人在投标报价中考虑。 - 为完成本工程的一切安全施工、文明施工、相关措施费用（脚手架、垂直运输、二次运输、节假日加班费以及各种可能造成成本增加的其它因素）等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在投标报价内，工程结算时不另行追加。 - 本工程涉及取土、弃土及垃圾外运项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因成交供应商措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由成交供应商自行承担。应答报价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求。 - 由于本次施工可能涉及到原有室内装饰的改造和室内成品的保护，投标人务必仔细踏勘现场，施工中如涉及到以上工程的改造和原装修恢复时，所发生的费用视为已综合考虑在投标总价中。 |
| 予以否决的 投标报价 | 本项目预算为：人民币陆拾陆万玖仟元整（¥669000.00）。投标总报价不能超过预算，否则作无效应答处理。 |
| 应答文件递交截止时间、地点 | 2022年05月06日 14时30分（北京时间） 深圳技术大学学生活动中心110室。 |
| 竞价时间、地点 | 2022年05月06日 14时30分（北京时间） 深圳技术大学学生活动中心110室。 |
| 评标方法 | 口最低评标价法 口综合评分法 ■定性评审法 |
| 定标方法 | 采用合理低价成交法确定成交供应商。 |
| 中标服务费 | 免收 |

## 二、应答文件初审

采购人代表对供应商应答文件中的资格证明等内容进行资格性和符合性核查，存在下列情形的供应商，认定其应答无效。

| 资格性检查 |  |
| --- | --- |
| 1 | 供应商不具备采购文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《采购公告》“供应商资质要求”，其中未列示的资格要求不得导致无效应答） |
| 2 | 供应商不具备国家有关法律规定的有关资质 |
| 符合性检查 |  |
| 1 | 将一个包中的内容拆开应答 |
| 2 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的应答方案 |
| 3 | 投标总价高于财政预算限额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能在合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性，或无法提交相关证明材料 |
| 6 | 未按采购文件第五章“应答文件格式、附件”所提供的样式和要求完整填写应答文件的，以及未按采购文件要求详细填报材料的 |
| 7 | 报价有缺漏项目，或对工程量清单项目内容、数量进行修改的 |
| 8 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 三、定标方法

在实质性响应应答的供应商中，采用合理低价法（综合平均法）确定成交供应商；投标价得分计算公式：①得分＝F－偏差率×100×E1（投标价＞基准价），②得分＝F＋偏差率×100×E2（投标价≤基准价）；其中：偏差率＝100%×（投标价-基准价）/基准价；基准价＝（f×预算金额＋K×投标价平均值）/2，投标价平均值为去掉一个最高投标价和一个最低投标价后的算术平均值，当有效投标报价少于5家时，则不需去掉最高和最低值，下浮系数f取值95%，K值于开标时在7个系数（0.980、0.975、0.970、0.965、0.960、0.955、0.950）中随机分配； F＝100；E1＝1.2；E2＝1.0。

第三章 工程量清单、图纸及管理技术需求

## 一、工程量清单（见附件）

要求：

1. 工程计价办法：综合单价法。

2. 工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3. 本工程量清单是采购人委托相关单位根据本采购文件中所提供的设计文件编制的。

4. 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

① 清单封面；

② 总说明；包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

③ 工程项目清单；指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

④ 分部分项工程量清单；

⑤ 措施项目清单；

⑥ 其他项目清单；包括总承包服务费、零星工作项目费等，由供应商根据工程情况，投标报价时填写。

⑦ 零星工作项目表；指采购人提出的工程量暂估的零星工作项目，该表费用由供应商计算后汇入其他项目清单的供应商部分。

5. 本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范；应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

6. 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求

① 该清单所列的工程量系采购人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对采购人要求工作内容的全部定义，也不能作为供应商应完成的实际工程量。结算时，应以由成交供应商和采购人或由采购人授权委托的工程师共同计量、核实的实际完成的工程量为准。

② 该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到采购人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

③ 该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

④ 该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时供应商不得修改。结算时，应按本采购文件的合同条件中约定的方法调整。

⑤ 针对该清单，供应商报价时应提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

7. 对“措施项目清单”的说明和报价要求：

① 该清单所列项目均以“一项”提出，是采购人根据一般情况估计的项目，供应商实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

② 该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

③ 如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，供应商应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

8. 如发现采购人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除采购文件另有要求外，供应商应在答疑期间提出，采购人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，供应商仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

## 二、图纸（见附件）

## 三、管理技术需求说明

### （一）重要说明

1. 参考品牌

采购文件技术要求中所涉及的品牌或型号，均为参考品牌或型号，不对供应商的投标构成任何限制。但供应商所提供的设备/材料的性能和质量必须满足或优于参考品牌或型号的各项主要指标。“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

2. 政策导向

- 关于节能产品、环境标志产品的说明

按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等的要求，纳入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，属于国家节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，投标人须提供政府强制采购的节能产品。

投标人的投标产品如为上述认定的政府强制采购的节能产品，须在投标文件中予以说明，并附投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- 关于实施国家非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的说明

2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在采购文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

### （二）项目管理要求

项目管理要求为基本要求，供应商参加应答，则视为接受所述要求。

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 成交供应商必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。 |
| 2 | 成交供应商施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准。施工前，应与采购人进行施工现场交接，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁。项目竣工验收前，成交供应商应清理施工现场全部垃圾及恢复原貌，做到工完场清。费用包含在成交总价中。 |
| 3 | 合同附上工程项目部管理人员名单（姓名、职称证书、工作职责），未经采购人同意不能随意变更。成交供应商进场后，需在开工前提供所有施工人员劳动合同或近3个月的社保证明。 |
| 4 | 投标文件中所指定的项目负责人必须进场管理项目施工，坚守施工现场。未经采购人许可，成交供应商不得变更项目负责人。未经采购人同意，如成交供应商擅自更换项目负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价15%元/人次；如成交供应商擅自更换专业负责人的，须向采购人赔偿违约金按中标价5%元/人次。 项目组成人员需在施工前 3 个日历日内到位，否则，成交供应商须按未到位人数向采购人赔偿违约金500元/人/天。成交供应商的专业工程师须通过采购人的确认。 |
| 5 | 由于本工程是在校园内进行施工，施工方在施工期间务必严格遵守学校的规章制度，不得影响正常教学，场地特殊需做好围蔽及兼顾夜间施工可能。施工前，成交供应商须到采购人保卫部门或相关部门办理正式开工手续。进驻采购人场所的所有施工人员，其住宿由成交供应商自行安排，并须到采购人保卫部门或相关部门办理出入手续。成交供应商进场后须安装好水表、电表；项目竣工通过验收后，按实际用量结清水电费，未结清施工水电费，不予办理结算手续。 |
| 6 | 施工时，成交供应商不得拆除原有的强电、弱电、给水、排水、消防等管线设备。确需移动的成交供应商须向采购人提出申请，并经采购人批准后方可拆除；否则，由成交供应商承担一切责任。 |
| 7 | 工程项目中所有主要设备、材料必须满足设计和使用要求，必须保证本工程提供的材料是合格产品，并提供相关有效证明。成交供应商采购材料前需提供样品，并报采购人确认。 |
| 8 | 施工的机械设备或剩余的材料运出采购人场所时，须经采购人同意，方可运出。 |
| 9 | 成交供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 |
| 10 | 施工单位必须严格按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》“深建施[1998]41号”及现行有关规定做好文明及安全施工。否则按如下处理： （1）如投标人成交供应商未按经采购人审批的《安全文明施工方案》实施或违反《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的，采购人在结算时将根据现场文明施工情况对投标人成交供应商未实施部分予以扣除。 （2）如被有关主管部门处以通报批评以上（含通报批评）处罚的，每处罚一次采购人将扣除投标人成交供应商“施工单位现场安全文明施工措施费”总额的20％作为罚款，直到该项费用被全部扣除为止。 |
| 11 | 本工程项目的材料、设备、施工及验收标准必须达到现行中华人民共和国、行业及深圳市的一切有关标准、技术规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 |
| 12 | 本工程涉及强弱电高空作业等安装问题，施工方必须持有涉及的行业相关证件。 |

### （三）材料设备要求

| 序号 | 材料名称 | 配置和技术规格要求／推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内墙涂料 | 推荐品牌：多乐士、立邦、嘉宝莉 |
| 2 | 配电箱及元器件 | 推荐品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 3 | 电线电缆 | 推荐品牌：金龙羽、奔达康、新威讯 |
| 4 | 瓷砖 | 推荐品牌：马可波罗、东鹏、通利 |
| 5 | 开关插座 | 推荐品牌：西门子、施耐德、ABB |
| 6 | 幕墙开启扇、铝合金及塑钢门窗五金 | 推荐品牌：诺托、萨威奥、格屋、凤铝、深铝 |
| 7 | Low-E玻璃 | 推荐品牌：信义、耀皮玻璃、格兰特、中航特玻 |

备注：1、配置和技术规格要求详见招标清单中的《分部分项工程量清单报价表》的项目特征，投标人所提供的主要材料的档次及技术参数标准不得低于表中所列参考品牌档次及技术参数标准。参考品牌不作为对投标人投标采用材料品牌的限制，仅作为衡量投标人投标采用材料品质是否满足采购要求的标准，投标人拟采用材料的品质须与招标文件参考品牌相当或优于参考品牌。投标人投标材料是否满足招标文件要求由评标委员会评定。

2、投标人报价时可任选其中一种品牌，并在投标文件中注明品牌名称。若选用替代品牌时，应选择与推荐品牌同等及以上档次的品牌，并提供产品技术参数证明达到或优于招标文件。采购前按招标人要求提交相关证明材料供招标人核验后方可采购。如投标人未在投标文件中明确品牌或选用的品牌档次及技术参数标准未达到招标文件要求的，则招标人有权在推荐的品牌中任选，投标人不得拒绝，且结算时价格不调整。

第四章 商务条款

说明：

商务条款为基本要求，供应商参加应答，则视为接受所述要求。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完工期限和地点 | 1.1合同签订后 30 个日历日内完成施工，本项目规定的完工期限是指本项目约定工程承包内容全部完工并验收，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。施工产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（如果施工过程中出现特殊情况的，施工期经双方协商后可以顺延）。中标人必须按照本合同约定的竣工期限完工，超出竣工期限未完工的，中标人须按照1000元/天标准支付违约金。 |
|  |  | 1.2施工（具体）地点：竹韵花园3、4栋裙楼一楼 |
| 2 | 工程质量要求 | 整个工程施工要求严格按施工图、工程量清单和相关技术规范进行施工、验收，所有工程质量要求达到国家建设工程质量验收标准“合格”以上。 |
| 3 | 验收标准 | 按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上； 验收效果参照效果图，达到视觉上与效果图相符。 |
| 4 | 付款方式 | 本工程不支付预付款，当项目主材到货，工程施工完成30%时，采购人按合同价款支付50%给中标人，余款待工程竣工验收合格及采购人审计部门结算审计完毕，提交工程质量保修金后一次性付清。本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的3%；以保函方式或采购人可以接受的其他非现金形式提交。保修期（两年）满后，无质量问题情况下由中标人向学校申请并提供齐全的付款资料后无息退回。 |
| 5 | 工程质量缺陷保修期 | 《建筑工程质量管理条例》中保修期已规定的从其规定，其余项目保修期为2年以上。质保期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。 |
| 6 | 售后服务需求 | 6.1保修期内，成交供应商将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，成交供应商应在8小时内及时上门服务并解决问题。 |
|  |  | 6.2保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由成交供应商负责修理，并由此承担责任和相关费用。成交供应商在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，成交供应商应承担完全赔偿责任。 |
| 7 | 其他 | 成交供应商应按其应答文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 8 | 结算原则 | 8.1工程的建设总造价严格按“投标价作为最高结算价”的原则来控制。即本项目最终结算价不得超过合同价。 |
|  |  | 8.2工程验收合格后，成交供应商20个日历日内向采购人递送结算资料。如过期未递送结算资料，由此产生的后果由成交供应商负责。 |
|  |  | 8.3本工程固定总价合同，工程结算时，项目总价不做调整。工程变更的，以采购人、中标人、监理三方共同现场签证为准。有投标报价的项目按照投标报价计取，没有投标报价的项目有信息价的综合单价套用2022年3期信息价下浮计取。下浮率的计算=（1-中标价/最高限价）*%，无信息价的按市场询价计取。 |

第五章 应答文件格式

应答文件组成：

（1）文件袋封面

（2）应答文件封面

*（3）法定代表人证明书

*（4）法人授权委托证明书（法人代表亲自投标无需此项）

*（5）应答承诺函

*（6）供应商资格证明文件

*（7）无违法违规行为承诺函

*（8）应答一览表

*（9）工程量清单报价表

（10）供应商情况介绍（非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、含有小型、

微型企业的联合体无需此项）

说明：带*的文件内容为必备选项，如缺少将导致无效应答。

供应商制作应答文件时应编排目录及页码，以方便评委评审。

## 一、文件袋封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目 应答文件 内容: □ 唱标信封（应答一览表、电子文件） □ 应答文件 正、副本 投 标 人： 招标编号： 项目名称： 在202 年 月 日 点 之前不得启封 递交地点：深圳技术大学

重要提示：

- 唱标信封 与 应答文件正、副本 必须分开单独封装并标贴此封面，在封面标注封装内容，封口处加盖公章。

- 开标报价内容与应答文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

- 递交应答文件时务请提早到达！

## 二、应答文件封面（参考格式）

深圳技术大学采购项目

应答文件

商务、报价文件

正（副）本

招标编号：

项目名称：

供应商名称：                     （加盖公章）

投标代表（印刷体）：              手写签名：

手机：

日期 ：202  年   月   日

## 三、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

公司名称：      (加盖公章)经营期限：       成立日期：

附：

法定代表人性别：           年龄：            身份证号码：

营业执照号码：             经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码（如有）：

主  营：

兼  营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3. 须附法定代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 四、法人授权委托证明书

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

兹授权：  （授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目应答。

采购编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的应答，并负责一切文书资料提供与确认。

有效期限：与本公司应答文件中标注的应答有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：    （手写签名）      联系电话：

职    务：                        身份证号码：

公司名称：              （加盖公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （手写签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：年   月   日

备注：须附授权代表人有效身份证明文件的复印件加盖公章。

## 五、应答承诺函

致：深圳技术大学采购与招投标管理中心：

根据项目编号          名称为                      项目采购文件的要求，(全名及职衔)        经正式授权并以供应商                 （供应商名称、地址）的名义进行投标。提交应答文件纸质版正本一份，副本二份，应答文件电子文本 一 份。

应答文件包括以下部分：

1. 报价文件

2. 商务文件

3. 供应商认为其它必要的内容

我方投标人代表在此声明并同意如下：（1）我方同意并接受采购文件的各项要求，同意并遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供应答文件；（2）应答文件有效期自投标截止时间起 90天；（3）我方已经详细地阅读了全部采购文件及补充文件（如有）；（4）我方已完全理解招标要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；（5）我方应答总报价以报价文件的应答一览表为准；（6）我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；（7）我方同意向招标人提供有关应答的其他证明资料；（8）我方理解并接受招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

我方承诺如有以下情形之一的，我单位原意接受招标人或其上级主管部门作出的违规处理（录入不良行为名单，并且对违规供应商作下轮投标评审扣分、取消合同延续资格或禁止参与采购的处理）或行政处罚：

（1）为本项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的；

（2）违反以下“供应商纪律规定”的：

① 供应商应答文件必须真实准确，不得弄虚作假。

② 供应商对于采购文件的内容，包括其中的所有技术资料应承担保密责任，不得用于本次招标以外的任何目的。

③ 供应商不得串通围标，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

④ 应答不得采用不正当手段妨碍、排挤其它供应商，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

⑤ 供应商不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

⑥ 在应答文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

⑦ 供应商在评标工作过程中对招标人和评标委员会成员施加任何影响的行为，都将会导致取消对其应答文件的评审。

（3）被证实我单位的应答文件中存在虚假资料的；

（4）中标后拒绝按中标条件或无理由未在规定期限内与采购人签订合同的；

（5）中标且合同签署后，未提交履约保证金（如有），导致合同无法履行的。

所有有关本次投标的事项，请按下述方式与我方联系。

供应商名称：                    （加盖公章）

供应商地址：

邮政编码：

授权代表姓名（印刷体）：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

备注：提交应答承诺函，即视为实质性响应本采购文件（包括附件）中的所有条款，不接受任何负偏离响应。

## 六、供应商资格证明文件

供应商名称：                  （加盖公章）

项目编号/包号：_______________

货物和/或服务名称：

内容包括：

- 提供采购公告第5条供应商资格要求的证明文件和评审信息中关于供应商资格要求的相关证明文件。

- 供应商认为有必要提供的其他证明文件。

供应商代表手写签名：

日期     年   月   日

备注：上述证明文件是投标中非常重要的文件，供应商必须全面、准确的提供，并保证其真实性，否则将对供应商产生非常不利的影响，甚至将直接导致无效应答。

## 七、无违法违规行为承诺函

深圳技术大学采购与招投标管理中心：

我公司在参加本次项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大非法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，不处于“深圳市政府采购监管网”（www.zfcg.sz.gov.cn）“处罚公告”中的禁止参加政府采购活动期间；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标资格及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表或投标代表手写签名：

日期：    年   月  日

## 八、应答一览表

供应商名称：_________________ （加盖公章）

招标编号：_______________

（元/人民币）

| 包号 | 工程名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| -- | 竹韵花园3、4栋101（原竹韵图书馆一层）咖啡厅工程 | 小写金额： 大写金额： |
| 注：上述应答一览表经我司投标代表确认无误，我司无其他投标声明 |  |  |

注：

- 供应商应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由供应商自行承担。

- 本表须加盖公章，否则视为无效报价。

供应商代表手写签名：____________________    日期：   年   月   日

## 九、工程量清单报价表

#### （一）工程项目投标价汇总表

| 工程名称: |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 (元) | 安全文明施工 措施费(元) |  | 规费 (元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

#### （二）单项工程投标价汇总表

| 工程名称: |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 |  |  |
|  |  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工 措施费(元) | 规费 (元) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

#### （三）单位工程投标报价汇总表

| 工程名称: | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元) |

#### （四）分部分项工程量清单与计价表

| 工程名称: |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （五）措施项目清单与计价汇总表

| 工程名称: | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 合 计 |  |  |

#### （六）措施项目清单与计价表(一)

| 工程名称: |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

#### （七）安全文明施工措施费详细清单与计价表

| 工程名称: |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

#### （八）其他项目清单与计价汇总表

| 工程名称: | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

#### （九）规费、应纳税费项目清单与计价表

| 工程名称: |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：1. 工程量清单报价表须加盖公章，未加盖公章的，视为无效报价，应答无效；

2. 供应商须对工程量清单中的所有项目进行报价，且不得修改工程量清单内容及数量，报价表中遗漏工程量清单项目，或所列项目与工程量清单不一致的，视为无效报价，应答无效。

## 十、供应商情况介绍

中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函（附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）或含有小型、微型企业的联合体声明函（可选）。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人 联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他残疾人福利 性单位制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单位的           项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

- 单位名称（盖章）：

- 日	期：

含有小型、微型企业的联合体声明函

1．	（供应商名称、供应商名称）	共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本联合体中：□          单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业，        单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业；□联合体各方均为小微企业（承诺人在□处打√）。

2．本联合体参加          单位的          项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合 同金额占到联合体协议总金额比例为   %（该合同金额为：□小微企业制造的货物且使用该小微企业商号或者注册商标，□小微企业承担的工程、提供服务，□提供其他小微企业制造的货物且使用该小微企业商号或者注册商标；请承诺人在□处打√），符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)第九条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：	企业名称（盖章）：

日期：	日期：

企业名称（盖章）：

日期：

附件1：合同模板

详见《深圳市建筑工程施工合同》范本

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。